# PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

## Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

### Công nghệ sử dụng

- ASP.NET

- MS SQL Server

- HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript

- Entity Framework

## Danh sách thành viên và nhiệm vụ

| STT | Họ và tên | Nhiệm vụ được giao | Mức độ hoàn thành dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đàm Chí Công (Nhóm trưởng) | Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế Use Case, ERD, quản lý tiến độ nhóm, tổng hợp báo cáo | 100% |
| 2 | Vũ Quốc Đạt | Xây dựng chức năng quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý môn thi, quản lý câu hỏi | 100% |
| 3 | Nguyễn Hoàng Đức | Xây dựng chức năng sinh đề thi ngẫu nhiên, thi trực tuyến, chấm điểm tự động, quản lý kết quả thi | 100% |
| 4 | Đậu Thế Huy | Thiết kế giao diện người dùng, Responsive, Dashboard quản trị, trang thi trực tuyến | 100% |
| 5 | Ngô Quốc Khánh | Kiểm thử hệ thống, bảo mật, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, xây dựng slide và demo sản phẩm | 100% |

## Chi tiết công việc

### Thành viên 1 – Nhóm trưởng

- Phân tích yêu cầu hệ thống.

- Xây dựng sơ đồ Use Case.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Thiết kế sơ đồ ERD.

- Quản lý tiến độ thực hiện của nhóm.

- Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo.

### Thành viên 2 – Backend Quản trị

- Đăng nhập, đăng xuất.

- Quản lý người dùng.

- Quản lý môn thi.

- Quản lý ngân hàng câu hỏi.

- Import dữ liệu câu hỏi.

### Thành viên 3 – Backend Thi trực tuyến

- Sinh đề thi ngẫu nhiên.

- Quản lý thời gian làm bài.

- Nộp bài thi.

- Chấm điểm tự động.

- Lưu lịch sử và kết quả thi.

### Thành viên 4 – Frontend/UI

- Thiết kế giao diện Website.

- Responsive trên Mobile, Tablet và Desktop.

- Thiết kế Dashboard Admin, Giáo viên và Thí sinh.

- Tối ưu trải nghiệm người dùng.

### Thành viên 5 – Tester và Tài liệu

- Kiểm thử chức năng hệ thống.

- Kiểm thử bảo mật.

## Kế hoạch thực hiện

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Khảo sát và phân tích yêu cầu | Tuần 1 |
| Giai đoạn 2 | Thiết kế hệ thống và CSDL | Tuần 2 |
| Giai đoạn 3 | Phát triển Backend | Tuần 3 - 5 |
| Giai đoạn 4 | Phát triển Frontend | Tuần 4 - 6 |
| Giai đoạn 5 | Kiểm thử và hoàn thiện | Tuần 7 |
| Giai đoạn 6 | Báo cáo và bảo vệ đồ án | Tuần 8 |